# Projeto6-Plano

# Data Science Academy¶

## Arquitetura de Plataforma de Dados e Modern Data Stack¶

## Projeto 6 - Plano¶

### Construção do Plano de Governança, Observabilidade, Qualidade e Segurança de Dados¶

# Definição do Projeto, Objetivo Principal e Importância¶

## Definição do Projeto¶

O Projeto 6 (que seria o projeto de criação e implementação do Plano de Governança) envolve a construção de um plano abrangente para estabelecer a governança, observabilidade, qualidade e segurança de dados em uma organização.

Esse plano visa garantir que os dados sejam gerenciados, monitorados e protegidos de maneira consistente e alinhada às melhores práticas e regulamentos vigentes. O projeto engloba o desenvolvimento de políticas, processos, métricas e ferramentas para monitorar e controlar a integridade, disponibilidade, confidencialidade e conformidade dos dados ao longo de seu ciclo de vida.

## Objetivo Principal¶

O objetivo principal do Projeto é estruturar um plano eficaz e sustentável que permita à organização ter um maior controle sobre a governança, monitoramento, qualidade e segurança de seus dados. Isso inclui a implementação de práticas e tecnologias que permitam a identificação, rastreamento, monitoramento e proteção dos dados, além de assegurar que as informações estejam acessíveis, confiáveis e seguras.

## Importância¶

A importância desse projeto reside na crescente dependência das empresas em dados para a tomada de decisões, inovação e eficiência operacional. Com o aumento no volume e diversidade de dados, há uma necessidade crítica de implementar uma governança sólida e práticas de segurança para evitar riscos, como violações de dados, perda de integridade e problemas de conformidade regulatória. Além disso, ao fortalecer a qualidade e observabilidade dos dados, a organização garante a capacidade de detectar problemas proativamente, assegurar dados precisos e confiáveis e, assim, otimizar processos e decisões baseadas em dados.

## Cenário de Negócio e Necessidades da Empresa¶

A DSATech Solutions é uma empresa de tecnologia focada em oferecer soluções de Big Data e análise de dados para clientes de diferentes setores, como varejo, saúde, e-commerce e finanças. Com o crescimento rápido e a expansão para novos mercados, a empresa enfrenta desafios em relação ao volume e à diversidade dos dados coletados de seus clientes, exigindo um plano robusto de governança, observabilidade, qualidade e segurança de dados para garantir a confiabilidade e conformidade.

Necessidades da empresa: Governança de Dados: A DSATech Solutions precisa garantir que seus dados estejam bem documentados, categorizados e acessíveis de forma controlada, garantindo conformidade com regulamentações (LGPD, GDPR). Além disso, precisa definir papéis e responsabilidades sobre o ciclo de vida dos dados, como curadoria, controle de acesso e retenção de dados.

Observabilidade: Com o aumento da complexidade de seu ecossistema de dados, a empresa precisa de ferramentas que monitorem a infraestrutura de dados, detectem anomalias e antecipem problemas. Isso inclui o rastreamento de fluxos de dados, monitoramento em tempo real e criação de alertas em caso de falhas.

Qualidade de Dados: A DSATech Solutions trabalha com dados sensíveis e críticos, onde a qualidade é essencial para garantir a precisão das análises. A empresa precisa implementar mecanismos de validação de dados para garantir consistência, completude, atualidade e acurácia dos dados.

Segurança de Dados: A empresa lida com grandes volumes de dados confidenciais e qualquer vazamento ou mau uso pode comprometer tanto a reputação quanto a conformidade legal. É necessário implementar políticas rígidas de segurança, com criptografia, auditoria e controle de acesso, além de treinamentos contínuos para os colaboradores.

## Business Case¶

Resumo Executivo:

O Projeto de Governança, Observabilidade, Qualidade e Segurança de Dados da DSATech Solutions visa criar uma estrutura para garantir a gestão eficiente e segura dos dados, atendendo a regulamentações e melhorando a tomada de decisão. O projeto proporcionará benefícios como conformidade legal, melhor qualidade de dados e maior segurança, além de redução de custos operacionais. Recomenda-se a implementação em fases para garantir controle e sucesso.

Justificativa do Projeto:

A DSATech Solutions está expandindo rapidamente, aumentando o volume e a diversidade de dados que gerencia. A ausência de um plano sólido de governança e segurança pode levar a erros, perda de dados e violações de conformidade, o que compromete a reputação e operação da empresa. O projeto é necessário para padronizar processos, aumentar a segurança e garantir a conformidade regulatória.

Análise de Alternativas:

Interna: Construção interna de uma solução personalizada para governança e segurança de dados.

- Prós: Controle total, personalização conforme as necessidades.

- Contras: Custos elevados, tempo de implementação longo, necessidade de expertise.

Soluções de Terceiros: Implementação de ferramentas de mercado para governança e segurança de dados.

- Prós: Soluções testadas, menor tempo de implementação.

- Contras: Custo de licenciamento contínuo, menos flexibilidade.

Manter Status Quo: Continuar com processos atuais e ajustes incrementais.

- Prós: Custo inicial baixo, sem mudanças bruscas.

- Contras: Alto risco de não conformidade e falhas de segurança, maior risco de perda de dados.

Benefícios Esperados:

- Tangíveis: Redução de custos com auditorias e multas, menor tempo gasto em gerenciamento manual de dados, aumento da eficiência operacional.

- Intangíveis: Melhor reputação no mercado, confiança dos clientes em relação à segurança e privacidade, cultura de dados consolidada.

Custos Estimados:

- Investimento Inicial: Aquisição de ferramentas de governança de dados, implementação de sistemas de segurança, treinamento de equipe.

- Custos Operacionais: Manutenção de sistemas, atualizações e suporte técnico.

- Manutenção: Acompanhamento contínuo de conformidade, ajustes em políticas de governança e segurança.

Análise de Riscos:

- Falhas na Implementação: Risco de atrasos ou falhas técnicas durante a implementação. Mitigação: Fases de teste e revisão em cada etapa.

- Conformidade Regulamentar: Mudanças nas regulamentações. Mitigação: Revisão contínua das políticas de conformidade.

- Resistência Interna: Resistência dos funcionários à adoção de novos processos. Mitigação: Treinamento e comunicação clara.

Retorno sobre o Investimento (ROI):

- Espera-se um retorno positivo em até 2 anos, com aumento de eficiência, redução de custos de compliance, menor risco de multas e perda de dados, além da melhoria na satisfação e retenção de clientes.

Cronograma e Plano de Implementação:

- Fase 1 - Planejamento e análise de requisitos (2 meses)

- Fase 2 - Seleção de Ferramentas e Infraestrutura (1 mês)

- Fase 3 - Implementação de Observabilidade e Qualidade de Dados (4 meses)

- Fase 4 - Implementação de Governança e Segurança de Dados (2 meses)

- Fase 5 - Testes Finais e Ajustes (1 mês)

- Conclusão - Rollout, Treinamento e Operacionalização (1 mês)

Impactos no Negócio:

- O projeto trará maior conformidade e segurança, com impacto positivo na operação ao reduzir riscos de violações de dados e aumentar a confiança dos clientes.

- No curto prazo, pode haver sobrecarga na equipe técnica durante a fase de implementação, o que pode exigir ajustes temporários.

Indicadores de Sucesso:

- Redução de incidentes de segurança: Número de incidentes e vazamentos de dados.

- Conformidade com regulamentações: Auditorias internas e externas.

- Qualidade de dados: Redução de inconsistências e erros nos dados.

- Satisfação dos clientes: Pesquisas e feedback sobre a confiança em relação à segurança de dados.

- Eficiência operacional: Redução do tempo gasto na gestão de dados.

## Planejamento e Definição de Requisitos¶

Objetivo Principal:

Implementar um plano abrangente de governança, observabilidade, qualidade e segurança de dados na DSATech Solutions, garantindo conformidade regulatória, segurança dos dados e otimização de processos.

Requisitos Funcionais: Governança de Dados:

- Definir e implementar políticas de governança, com papéis e responsabilidades claros.

- Estruturação de um catálogo de dados para facilitar a acessibilidade e rastreabilidade.

Observabilidade:

- Implementar monitoramento em tempo real para fluxos de dados e detecção de anomalias.

- Criação de alertas e relatórios automáticos para identificação de falhas.

Qualidade de Dados:

- Estabelecer regras de validação e conformidade dos dados em cada estágio do pipeline.

- Automatizar auditorias de qualidade com relatórios periódicos.

Segurança de Dados:

- Implementar mascaramento de dados sensíveis.

- Controle de acesso baseado em funções (RBAC) para garantir a segurança dos dados sensíveis.

- Ferramentas de auditoria para rastreamento de atividades e acessos.

Requisitos Técnicos:

- Infraestrutura: Integração com as plataformas de cloud e big data já existentes (AWS, GCP, etc.).

- Ferramentas: Utilização de ferramentas como Apache Atlas para governança, Prometheus e Grafana para observabilidade e Great Expectations para controle de qualidade de dados.

- Segurança: Integração de sistemas de segurança com ferramentas como HashiCorp Vault para gerenciamento de credenciais e criptografia e Linguagem Python para mascaramento de dados sensíveis.

Equipe e Papéis:

- Gerente de Projeto: Responsável por coordenar a implementação e garantir o cumprimento dos prazos.

- Arquiteto de Dados: Responsável por definir políticas e estruturar o plano de gestão de dados.

- Engenheiro de Dados: Responsável pela implementação técnica das ferramentas de observabilidade e qualidade.

- Especialista em Segurança de Dados: Garantir que as medidas de segurança sejam seguidas e implementadas corretamente.

- Equipe de TI e Operações: Suporte à implementação e integração com os sistemas existentes.

Recursos Necessários:

- Ferramentas de software: Apache Atlas, Prometheus, Grafana, Great Expectations, HashiCorp Vault, Programação Python.

- Recursos humanos: Equipe dedicada para o desenvolvimento e implementação.

- Orçamento: Alocação de recursos financeiros para aquisição de ferramentas e treinamentos.

Critérios de Aceitação:

- Políticas de governança documentadas e implementadas.

- Sistemas de monitoramento e qualidade de dados operacionais.

- Segurança de dados atendendo aos padrões da indústria (LGPD, GDPR).

- Treinamento da equipe concluído e sistemas funcionando em produção.

## Análise de Situação Atual (AS-IS) - DSATech Solutions¶

Governança de Dados:

- Status Atual: A empresa não possui políticas de governança de dados formalizadas. Os dados estão distribuídos em diferentes sistemas, com pouca padronização e falta de documentação clara sobre a propriedade dos dados e seus ciclos de vida.

- Problemas: Falta de rastreabilidade, duplicação de dados e inconsistências nas fontes de dados, tornando difícil a gestão eficiente.

Observabilidade:

- Status Atual: Não há um sistema centralizado de monitoramento de fluxos de dados. O acompanhamento é feito manualmente ou reativo, sendo notados apenas após ocorrências de falhas, o que causa atrasos na identificação de problemas.

- Problemas: Ausência de monitoramento em tempo real e alertas automáticos, resultando em tempos de inatividade prolongados e dificuldades em prever falhas.

Qualidade de Dados:

- Status Atual: A qualidade dos dados não é monitorada de forma consistente. Erros nos dados são descobertos tardiamente e a correção é feita de maneira manual, sem processos automatizados de validação ou limpeza de dados.

- Problemas: Dados inconsistentes e incompletos, afetando a confiabilidade das análises e relatórios entregues aos clientes.

Segurança de Dados:

- Status Atual: Há medidas básicas de segurança, como controle de acesso e backup de dados. No entanto, a criptografia de dados e o monitoramento de acessos não são amplamente implementados. A empresa está exposta a riscos de violações de dados, especialmente dados sensíveis de clientes.

- Problemas: Vulnerabilidades de segurança, com potencial de perda ou vazamento de dados sensíveis, além de falhas de conformidade com regulações como LGPD e GDPR.

Integração de Sistemas:

- Status Atual: A integração entre diferentes sistemas de dados é limitada. Processos de extração e transformação de dados são feitos de forma semi-automatizada, com pouca interconectividade entre plataformas.

- Problemas: Ineficiências nos fluxos de trabalho, resultando em tempo elevado para consolidação de dados e geração de insights.

## Desenho do Estado Futuro (TO-BE) - DSATech Solutions¶

Governança de Dados:

- Futuro Desejado: Políticas de governança de dados claramente definidas e implementadas, com um catálogo de dados centralizado, padronização das fontes e ciclos de vida bem documentados. Papéis e responsabilidades bem distribuídos, com processos de curadoria e gestão de dados automatizados.

- Benefícios: Maior controle e rastreabilidade dos dados, garantindo conformidade com regulamentações como LGPD e GDPR, além de facilitar a governança e o acesso adequado às informações.

Observabilidade:

- Futuro Desejado: Implementação de sistemas de monitoramento em tempo real para fluxos de dados, com alertas automáticos e dashboards centralizados. Ferramentas de observabilidade integradas que permitem rastrear e diagnosticar problemas de forma proativa.

- Benefícios: Detecção rápida de falhas, previsibilidade de problemas antes de impactarem o negócio, maior tempo de uptime e eficiência operacional.

Qualidade de Dados:

- Futuro Desejado: Implementação de ferramentas automatizadas de validação e monitoramento da qualidade de dados, com auditorias regulares e relatórios automáticos. Estabelecimento de regras e padrões de qualidade, como completude, consistência e acurácia.

- Benefícios: Redução de erros e inconsistências nos dados, aumento da confiabilidade das análises e relatórios, com decisões mais baseadas em dados precisos.

Segurança de Dados:

- Futuro Desejado: Mascaramento de dados sensíveis. Implementação de ferramentas de segurança robustas, como gerenciamento de credenciais e rastreamento de logs.

- Benefícios: Maior proteção contra violações de dados, conformidade garantida com regulamentações de privacidade e aumento da confiança dos clientes em relação à segurança dos dados.

Integração de Sistemas:

- Futuro Desejado: Integração completa entre sistemas de dados, com pipelines de ETL automatizados e interoperabilidade entre plataformas. Dados fluindo de forma contínua e sem fricção entre diferentes fontes, permitindo análises rápidas e eficientes.

- Benefícios: Processos mais ágeis, maior eficiência na manipulação de dados e capacidade de gerar insights em tempo real para apoiar decisões de negócio.

## Cronograma de Implementação do Projeto - DSATech Solutions¶

Duração Total: 10 meses

Fase 1: Planejamento e Análise de Requisitos (2 meses)

Mês 1:

- Definição dos objetivos específicos do projeto.

- Reunião com stakeholders para levantamento de necessidades e requisitos.

- Análise de requisitos técnicos e funcionais.

- Criação do plano detalhado de implementação.

Mês 2:

- Mapeamento de processos atuais (AS-IS).

- Desenho dos processos futuros (TO-BE).

- Identificação de ferramentas e tecnologias necessárias.

- Aprovação final do planejamento.

Fase 2: Seleção de Ferramentas e Infraestrutura (1 mês)

Mês 3:

- Avaliação e seleção de ferramentas para governança, observabilidade, qualidade e segurança de dados (Apache Atlas, Prometheus, Grafana, Great Expectations, HashiCorp Vault).

- Definição de arquitetura técnica para integração com os sistemas existentes.

- Aquisição de ferramentas e infraestrutura necessária (cloud, software, etc.).

Fase 3: Implementação de Observabilidade e Qualidade de Dados (4 meses)

Mês 4:

- Definição de regras de observabilidade.

- Definição de regras de qualidade de dados (completude, consistência, acurácia).

Mês 5:

- Implementação de ferramentas de observabilidade (Python).

- Implementação de ferramentas de validação e auditoria de qualidade de dados (Great Expectations em Python).

Mês 6:

- Configuração das ferramentas de monitoramento em tempo real (Prometheus, Grafana).

- Criação de dashboards para monitorar fluxos de dados e definir alertas automáticos.

Mês 7:

- Testes de monitoramento e qualidade de dados.

Fase 4: Implementação de Governança e Segurança de Dados (2 meses)

Mês 8:

- Configuração inicial das ferramentas de governança (catalogação de dados, definição de papéis e responsabilidades).

- Início da implementação de controles de acesso (RBAC), criptografia de dados e mascaramento.

Mês 9:

- Implementação das políticas de governança e documentação de ciclo de vida dos dados.

- Criação de mecanismos de auditoria para monitorar acessos e mudanças nos dados.

- Testes iniciais de segurança e conformidade.

Fase 5: Testes Finais e Ajustes (1 mês)

Mês 10:

- Execução de testes integrados para garantir que as ferramentas de governança, observabilidade, qualidade e segurança funcionem de maneira conjunta.

- Ajustes finais com base nos resultados dos testes.

- Treinamento da equipe em novos processos e ferramentas.

Fase 6: Rollout, Treinamento e Operacionalização (1 mês)

Mês 11:

- Capacitação de todos os times envolvidos (dados, segurança, operações) sobre os novos processos e ferramentas.

- Lançamento oficial do novo ambiente de governança, observabilidade, qualidade e segurança.

- Monitoramento inicial de performance e refinamento contínuo dos processos implementados.

Marcos Principais:

- Mês 2: Planejamento aprovado.

- Mês 3: Ferramentas e infraestrutura selecionadas.

- Mês 7: Observabilidade e qualidade de dados operacionais.

- Mês 9: Implementação de governança e segurança concluída.

- Mês 11: Projeto totalmente implementado e operacionalizado.

## Entregáveis do Projeto - DSATech Solutions¶

Políticas de Governança de Dados:

- Documento formal com as políticas de governança de dados, definindo papéis, responsabilidades e ciclo de vida dos dados.

- Catálogo de dados centralizado com todas as fontes de dados mapeadas e documentadas.

Sistema de Observabilidade:

- Ferramentas configuradas para monitoramento em tempo real dos fluxos de dados (Prometheus, Grafana), com dashboards e alertas automáticos.

- Relatórios de observabilidade que detectam anomalias e previsões de falhas.

Ferramentas de Qualidade de Dados:

- Sistema automatizado de validação e auditoria de qualidade de dados (Great Expectations).

- Relatórios periódicos de qualidade, com métricas de consistência, completude e acurácia dos dados.

Segurança de Dados:

- Implementação de criptografia de dados em repouso e em trânsito.

- Mascaramento de dados sensíveis.

- Sistema de controle de acesso baseado em funções (RBAC), com auditorias de acessos e rastreamento de mudanças.

- Ferramenta de gerenciamento de credenciais e chaves de criptografia (HashiCorp Vault).

Dashboards e Relatórios:

- Dashboards operacionais para monitorar a saúde do sistema e os principais indicadores de performance (observabilidade, qualidade e segurança).

- Relatórios automatizados de conformidade e auditorias de segurança.

Treinamento e Documentação:

- Treinamento completo para as equipes de dados e operações sobre o uso das novas ferramentas e processos.

- Documentação técnica e de procedimentos para o uso contínuo das soluções implementadas.

Ambiente Integrado e Operacional:

- Ambiente completo com governança, observabilidade, qualidade e segurança de dados integrados e em operação.

- Plano de manutenção e evolução contínua das soluções implementadas.

## Estimativa de Custo para o Projeto - DSATech Solutions¶

Os valores abaixo são estimativas em dólar americano.

1. Custos com Ferramentas e Licenças

- Apache Atlas (governança de dados) – Ferramenta open-source: 0 (custo inicial, porém com custo de manutenção e suporte interno).

- Prometheus & Grafana (observabilidade e monitoramento) – Ferramentas open-source: 0 (custo inicial, porém com custo de implementação e manutenção).

- Great Expectations (qualidade de dados) – Ferramenta open-source: 0 (custo inicial, custo com integração e manutenção).

- HashiCorp Vault (gestão de credenciais e segurança) – Versão open-source: 0 (com custos de suporte e manutenção internos).

- Linguagem Python - Versão open-source.

- Total de Ferramentas e Licenças: 0

2. Custos com Infraestrutura

- Cloud (Amazon Web Services, AWS): Custo estimado com infraestrutura em nuvem para armazenar e processar dados, gerenciar pipelines e hospedagem das soluções.

- Custo mensal médio: 2,000

- Custo anual estimado: 24,000

3. Custos com Consultoria e Implementação

- Consultoria Especializada em Governança de Dados (3 meses): 15,000

- Implementação de Ferramentas de Observabilidade e Qualidade (4 meses): 25,000

- Configuração de Segurança e Criptografia (4 meses): 20,000

- Total de Consultoria e Implementação: 60,000

4. Custos com Equipe Interna

- Engenheiro de Dados (6 meses) – 10,000/mês: 60,000

- Arquiteto de Dados (6 meses) – 8,000/mês: 48,000

- Especialista em Segurança de Dados (6 meses) – 9,000/mês: 54,000

- Gerente de Projeto (6 meses) – 12,000/mês: 72,000

- Total de Custos com Equipe Interna: 234,000

5. Treinamento e Capacitação

- Treinamento para equipe técnica e operacional: 10,000

- Material e documentação: 5,000

- Total de Treinamento e Capacitação: 15,000

6. Manutenção e Suporte

- Manutenção e suporte técnico anual: 12,000

- Custos com atualizações de ferramentas: 3,000

- Total de Manutenção e Suporte: 15,000

Custo Total do Projeto

- Ferramentas e Licenças: 0

- Infraestrutura: 24,000

- Consultoria e Implementação: 60,000

- Equipe Interna: 234,000

- Treinamento e Capacitação: 15,000

- Manutenção e Suporte: 15,000

Custo Final Estimado: 348,000

# Fim¶